|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaket 1.8.2 | | | | | |
| **Projektname:** | Fahrzeuganalysesoftware mit Serviceschnittstelle und Simulationsplattform | | | | |
| **Arbeitspakettitel:** | Realisieren des Controllers: Datenbankanbindung / Stored Procedures | | | | |
| **Verantwortlichkeit:** | Stefan Pöhmerer | | | | |
| **Code/Nr.:** | 1.8.2 | **Datum/Version** | | | 09.10.2019 |
| **Ergebnisse/Output:** | Schnittstelle zur Datenbank | | | | |
| **Voraussetzungen/Input:** | AP1.3  AP1.4  AP1.6 | | | | |
| **Aufgaben/Aktivitäten:** | * Implementieren externer Bibliotheken (Datenbank) * Erstellen der Datenbankklasse zur Anbindung an Datenbank * Erstellen der Stored Procedure Methoden * Test der Datenbankverbindung * Dokumentation | | | | |
| **Personalaufwand:** | 28 Tage | | | | |
| **Mitarbeiter intern:** |  | | **PM\*** |  | |
| **Mitarbeiter extern:** |  | | **PM\*** |  | |

\*: PM steht für Personenmonat(e)