|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaket 1.8.7 | | | | | |
| **Projektname:** | Fahrzeuganalysesoftware mit Serviceschnittstelle und Simulationsplattform | | | | |
| **Arbeitspakettitel:** | Realisieren der GUI / Service Applikation: Design der Service-GUI und Schnittstelle zu Controller | | | | |
| **Verantwortlichkeit:** | Stefan Pöhmerer | | | | |
| **Code/Nr.:** | 1.8.7 | **Datum/Version** | | | 09.10.2019 |
| **Ergebnisse/Output:** | GUI End-Design mit Eingebetteter Karten-Website und Schnittstelle zum Controller (Socket) | | | | |
| **Voraussetzungen/Input:** | AP1.5  AP1.7 | | | | |
| **Aufgaben/Aktivitäten:** | * Implementieren externer Bibliotheken (JSON,Socket, etc.) * Erstellen der GUI Klasse * Design der GUI * Implementierung Socket Client * Test Socket Verbindung zu Controller * Dokumentation | | | | |
| **Personalaufwand:** | 1 Woche | | | | |
| **Mitarbeiter intern:** |  | | **PM\*** |  | |
| **Mitarbeiter extern:** |  | | **PM\*** |  | |

\*: PM steht für Personenmonat(e)