|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspakete (Formblatt) | | | | | |
| **Projektname:** | **Fahrzeuganalysesoftware mit Serviceschnittstelle und Simulationsplattform** | | | | |
| **Arbeitspakettitel:** | Erstellung der Simulation (ohne Hardwarezusatz) | | | | |
| **Verantwortlichkeit:** | Patrick Dietrich | | | | |
| **Code/Nr.:** | 3.3 | **Datum/Version** | | | 01.10.19 |
| **Ergebnisse/Output:** | * Funktionierende Fahrzeugsimulation ohne Hardwarezusatz (blankes Senden / Empfangen von Daten über MQTT / Socket-Verbindung zur Datenbank) | | | | |
| **Voraussetzungen/Input:** | * Arbeitspaket 3.1 * Arbeitspaket 1.2 | | | | |
| **Aufgaben/Aktivitäten:** | * Konvertierung in passendes Format * JSON Datei über MQTT versenden * Daten über MQTT empfangen (Test alleine oder mit Steff) * Datenbankverbindung aufbauen, Testdaten senden / empfangen) | | | | |
| **Personalaufwand:** | 2 Wochen | | | | |
| **Mitarbeiter intern:** |  | | **PM\*** |  | |
| **Mitarbeiter extern:** |  | | **PM\*** |  | |

\*: PM steht für Personenmonat(e)