|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaket 1.0 | | | | | |
| **Projektname:** | Fahrzeuganalysesoftware mit Serviceschnittstelle und Simulationsplattform | | | | |
| **Arbeitspakettitel:** | Abstimmung des Projektumfangs | | | | |
| **Verantwortlichkeit:** | Stefan Pöhmerer | | | | |
| **Code/Nr.:** | 1.0 | **Datum/Version** | | | 09.10.2019 |
| **Ergebnisse/Output:** | Besprechungsniederschrift über Projektumfang | | | | |
| **Voraussetzungen/Input:** | keine | | | | |
| **Aufgaben/Aktivitäten:** | * Festlegen Umfang der Sensordaten * Festlegen des Service-GUI Kontents * Festlegen des Simulationsrahmens * Festlegen der Patternanalysen | | | | |
| **Personalaufwand:** | 1 Woche | | | | |
| **Mitarbeiter intern:** |  | | **PM\*** |  | |
| **Mitarbeiter extern:** |  | | **PM\*** |  | |

\*: PM steht für Personenmonat(e)